《巴南经济园区手机报》【第27期】

主办：重庆市巴南区经济园区开发建设管理委员会

重庆巴南经济园区建设实业有限公司

2016年5月19日       星期四

（◇温馨提示：本报由重庆巴南经济园区免费赠阅，欲退阅可回复“TD”至本发送号。）

※精彩导读※

【领导关怀】陈绿平副市长率队调研经济园区入驻企业

【园区快讯】经济园区再为惠科公司成功配租177套公租房

【项目攻坚】新康意新材料西南生产基地项目地勘单位进场施工

【党群服务】 江津区委组织部参观调研园区党群服务中心

【企业风采】 金显像液晶显示模组生产基地--横向拓展我区平板显示终端产品制造

【形势要点】 国内产业转移激励政策将出炉

【经济运行】

今年1-4月，经济园区累计完成规上工业总产值191.1亿元，较去年同期增加22.2亿元，同比增长13%,占全区规上总产值的83.3%,其中，园区重点建设的界石、天明组团累计完成规上工业产值96亿元，较去年同期增加19.1亿元，同比增长24.9%; 累计完成战新产值26.4亿元，较去年同期增加10.9亿元，同比增长70.3%，占全区战新产值的79.6%，对全区战新产业增长的贡献率为89.3%;累计完成固投36.3亿元，较去年同期增加24.1亿元，同比增长198.5%，其中工业投资为34.3亿元，较去年同期增加22.1亿元，同比增长182.3%,占全区工业投资的66.9%。（综合部李倩 供稿）

【领导关怀】

◆陈绿平副市长率队调研经济园区入驻企业

————————

4月28日，副市长陈绿平率队到我区调研开放型经济建设工作，期间，陈绿平一行来到经济园区，实地调研园区入驻企业曙光恒升珠宝，现场查看了珠宝加工厂展厅3D打印室和生产线，听取经济园区开发建设和黄金、珠宝产业联盟模式等情况介绍，对我区大力推进黄金珠宝加工产业发展给予充分肯定，并要求市级相关部门和巴南区要一如既往地支持黄金珠宝加工发展，为推进重庆经济发展作出新贡献。随后，陈绿平一行还前往重庆东盟国际物流园参加重庆东盟公路班车首发活动。区领导李建春、陈刚、周密、张春平陪同调研。（综合部邓越利 供稿）

◆陈刚区长率队督导经济园区重点项目建设

————————

4月13日，区长陈刚率队深入经济园区督导重点项目建设。副区长张春平参加调研。陈刚一行实地调研了惠科液晶面板第8.5+代生产线、惠科金扬科技产业园、惠科颖扬新材料科技园、曙光恒升珠宝等项目，听取了园区相关负责人、项目业主情况汇报。陈刚强调：一是推进经济发展关键就靠项目，尤其是重点项目对巴南经济发展至关重要，是主动适应经济新常态、推进供给侧结构性改革、实现“稳增长”的重要抓手，为“十三五”发展实现良好开局奠定重要基础。二是各产业园区要牢固树立“抓项目就是抓经济抓发展”意识，拿出与时间赛跑的干事劲头，督促所有入驻项目业主对照重点任务分解表和网格化目标任务，以“能快则快尽量快”的速度，“抢”出项目形象，“拼”出发展实效。三是项目业主要加强与懂专业、有实力、讲诚信的施工单位合作，在确保施工安全和项目质量前提下，科学组织施工，调足人力、上足机具，抢时间、抢工期、抢进度，加快推进在建项目限时建成投产达效。（综合部邓越利 供稿）

◆胡能兵主席视察经济园区天明组团企业发展情况

————————

4月1日，区政协主席胡能兵率领部分政协委员视察经济园区天明组团有关企业发展情况。在视察过程中，胡主席分别与光宇、大江美利信、宝钢等企业负责人进行深入交流，了解企业发展的最新情况和存在的问题。胡主席一行对园区的快速发展给予高度评价，并指出，经济园区作为全区工业经济发展的主战场，必须要全方位深入打造好企业赖以生存的发展环境，加大基础配套设施建设力度，进一步做好企业服务。相关企业也要具有高度的社会责任感，不断夯实自身技术基础，提升核心竞争力，优化配置好生产要素，降低生产成本，提高产值、税收水平，进一步为巴南经济社会的快速发展添砖加瓦。区政协副主席李伟陪同视察。（天明组团马杰  供稿）

◆胡能兵主席实地调研经济园区非公有制经济发展

————————

4月27日，区政协主席胡能兵率宗教、少数名族、无党派等界别委员来到界石经济园区，实地调研园区非公有制经济发展情况。胡能兵一行先后视察了惠科平板显示产业集群建设现场，惠科IC绑定、曙光恒升珠宝生产车间，详细了解企业生产经营、销售及市场前景等情况及存在的困难和问题。胡能兵强调，我区高度重视非公经济发展，不断优化发展环境，为企业提供了优质服务，让企业坚定了发展信心。一是企业要积极转变发展观念，强化内部管理，加大人才引进和培养力度，探索校企合作等模式，积极推进企业转型升级。二是相关部门要进一步强化要素保障，优化发展环境，减轻企业负担，加强政策指导和服务，加大企业扶持力度，确保相关优惠政策落实到位。三是针对企业存在的困难，相关部门要进一步摸底调查，加强研究，实施精准帮扶。四是要进一步加大招商引资力度，通过招好商带动全区非公经济产业结构调整，推进全区非公经济发展。（综合部邓鹏  供稿）

◆宋葵常务副区长现场督促新康意项目推进工作

————————

4月13日，区委常委、区政府常务副区长宋葵率队督查新康意新材料西南生产基地项目推进工作。他强调：一是新康意公司要按照合同约定事项，严格落实责任，安排精干力量，倒排工期，力争在今年年底前建成投产，全力打造好西南地区唯一的复合膜、电子保护膜、预涂膜全产业链生产基地。二是经济园区公司要牢固树立服务企业、服务实体经济意识，高度重视和大力支持项目推进事宜，确保尽职尽责做好服务，诚心诚意排忧解难。三是区级相关部门要不等不靠、提前介入，坚持特事特办原则，开辟绿色通道，协调推进项目建设前期手续办理、道路调规等工作。（促建服务部冯永亮  供稿）

◆市委党校第38期人大政协班视察经济园区开发建设

————————

4月19日，市委党校第38期人大政协班一行视察经济园区开发建设。在实地调研惠科平板显示产业集群项目、园区党群服务中心、恒升珠宝等地，详细了解企业生产经营状况和在建项目推进情况后，视察组对我区在园区开发建设、产城融合等方面取得的成绩给予充分肯定。区领导宋葵、梁挺、付星群、杜伟陪同参加了视察活动。（综合部赵伟升  供稿）

◆梁挺主任主持召开经济园区重点项目工作推进会

————————

为全面梳理园区各重点项目建设进度，及时解决项目建设中存在的问题和困难，4月22日，区人大常委会副主任、经济园区管委会主任梁挺召集园区领导班子召开重点项目工作推进会，听取各项目进展情况及存在的困难。他指出，一是进一步理顺思路、建立快捷高效的工作机制，加快推进惠科220KV专线、污水管网配套主管网二期等项目征地拆迁工作，保障各重点项目建设按时间节点推进。二是进一步强化招商引资工作力度，重点围绕平板显示、珠宝产业及新能源汽车方面，在精准招商上狠下功夫，集中精力抓好项目落地建设，确保招商引资工作实现“开门红”。三是进一步加大安全检查力度，督促企业切实加强安全隐患排查和整改，严格执行各项规章制度，夯实安全生产基础，保障园区安全稳定的生产局面。四是进一步加大督查考核力度，围绕区政府下达的各项目标任务安排，定期督查通报工程进展情况和存在问题，及时督促落实整改措施，切实增强督查效果。（综合部赵伟升  供稿）

◆梁挺主任召集召开经济园区征地拆迁工作推进会

————————

4月29日，区人大常委会副主任、经济园区管委会主任梁挺召集召开经济园区征地拆迁推进会。在听取经济园区的工作汇报后，梁挺强调，园区公司要联合区征地办、界石镇、南泉街道等相关单位，以“实干、巧干、苦干”的精气神，加大沟通协调力度，严格按照限定时间，联合破解征地拆迁难题，攻坚克难加快推进惠科平板显示配套产业园、惠科220KV专线项目、污水管网配套主管网二期项目等2500余亩征地拆迁工作，确保一批优质项目尽快落地建设，助推巴南经济发展。（征地拆迁部张敏 供稿）

### 【园区快讯】

◆经济园区再为惠科公司成功配租177套公租房

————————

继为惠科、宁辉、曙光等17家入驻企业成功配租“樵坪人家”511套公租房后，4月18日，经济园区再取得市公租房管理局关于新增配租177套公租房的接房许可，该177套公租房将全部用于解决惠科职工住宿问题。该批公租房的成功申请，为惠科公司及时解决职工住宿困难问题提供了重要保障。“樵坪人家”公租房位于界石镇石桂大道，在园区企业聚集地10分钟步行范围内，建筑规模约87万方，占地约320亩。（促建服务部刘盈吟  供稿）

◆经济园区顺利取得界石污水处理厂排污许可证

————————

4月3日，在区环境局的大力支持下，经过多方努力，经济园区成功取得界石污水处理厂《重庆市排放污染物许可证》，标志着园区排污治理工作迈上了新台阶。（安全环保部魏琪   供稿）

◆经济园区开展建筑领域施工安全宣传

————————

### 4月7日，经济园区联合区城乡建委召开园区建筑领域施工安全宣传会。会上，各参会代表一起学习了惠科液晶面板8.5+代项目高支模搭设，重温了《重庆市安全生产管理条例》，并对近期安全生产事故进行了通报。最后，园区副总经理朱荻提出了几点要求：一是各在建项目要增强抓好安全生产工作的责任感和紧迫感；二是切实把安全生产各项工作落到实处；三是夯实基础，构筑安全生产工作的长效机制。（安全环保部何青松  供稿）

◆区消防支队考察园区金泰航空无人机项目

————————

4月21日，区消防支队参观考察园区金泰航空公司无人机项目。企业负责人详细介绍新一代无人机的外形结构、电池续航、搭载能力、数据统计、现场信息采集等性能参数和功能应用，就工作原理和操作使用进行了现场讲解示范，并提出可根据消防需要搭载改进各种新型设备。最后，区消防支队表示有意向购置无人机，以增强消防救援力量，提升消防装备科技含量。（促建服务部姜楠  供稿）

◆ 经济园区积极开创新的融资模式

————————

4月21，经济园区积极对接华创证券、成都农商行商洽以成立基金的方式筹集园区开发建设资金，三方就该新型融资模式展开了积极的讨论，并就重点关注的成本、期限、使用要素进行深入沟通。该项举措，将会成为园区积极开创融资新模式的又一标志。（融资部胡丽  供稿）

◆工横二路延长段路基土石方工程招标进行挂网公告

————————

4月22日，界石组团工横二路延长段路基土石方工程招标挂网进行公告。该工程将于5月11日进行项目开标。该项工程招标的挂网公告保证了招标的阳光、公平和公正，为实现廉政工程奠基了坚实的基础。（总工办刘娟   供稿）

◆ 经济园区组织召开干部职工大会

————————

4月22日，经济园区组织召开干部职工大会，会上宣读了关于王子依同志任公司副总经理职务的任命文件，并对其工作经历进行了介绍。区人大常委会副主任、经济园区管委会主任梁挺同志出席并作重要讲话。他强调，园区全体干部职工一定要以“实干”、“巧干”、“苦干”的精气神，做好工业经济开发建设，再接再厉做好本职工作。（人力资源部何芳芳  供稿）

◆界石标准厂房二期工程设计方案初步完成

————————

4月25日，园区标准厂房二期初设方案顺利通过评审会，初步完成设计方案。初设方案中，园区标志性建筑“扬帆起航”将成为标准厂房的一大亮点；内部结构在一期的基础上有所优化，将更利于企业生产；园林景观的打造以及新颖的外墙漆，使厂房突破了传统观念，进一步优化了生产环境。（规划发展部澎湃  供稿）

◆思贝尔项目成功进行土地出让公示

————————

4月27日，重庆思贝尔项目成功进行土地出让公示。该项目2015年3月签约入驻经济园区界石组团，主要经营房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房地产项目投资业务等。该项目项目占地约29亩，以标准厂房（工业楼宇）方式开发，重点引进液晶面板8.5代线配套相关企业，智能装备、电子信息配套企业及主城区符合园区产业定位的“退二进三”搬迁企业。（资产经营部涂清宇  供稿）

◆完善东城大道配套设施，提供道路安全保障

————————

4月28日，经济园区完成东城大道道路远程监控的安装和巴南路灯所监控系统的接入，并完成调试。该配套设施的完成，为确保该区域路灯正常照明、保证道路安全提供了保障。（南投公司朱浚峰  供稿）

【项目攻坚】

◆惠科平板显示产业集群项目快速推进

————————

今年以来，经济园区继续采取“项目网格化”“一线工作法”等促建机制，“5+2”“白+黑”狠抓重点项目推进，盯紧每一个时间节点，全方位做好与企业对接服务，全面解决建设中的困难和问题。 截至4月30日，液晶面板第8.5+代薄膜晶体管液晶显示器件项目基础工程全面完成，六区均已完成厂房二层主体施工，启动厂房三层脚手架、支架搭设。220KV专用变电站完成基础工程。二是1000万台液晶显示器项目18万平方米厂房全面封顶，室内外装修、消防设施安装快速推进。三是液晶显示光学材料生产基地项目厂房基础完工，钢结构厂房安装完成30%。累计完成投资约54.7亿元。（促建服务部汪万竹  供稿）

◆惠科平板显示配套产业园项目地块召开征地动员会

————————

4月8日，我司会同界石镇镇征地办、桂花村等等相关单位负责人深入桂花村大沟社，就惠科平板显示配套产业园项目1200余亩土地做征地动员工作。各单位负责人根据具体工作职责，从政策方面分别向群众做了详细的解释，现场回答群众疑问。此次动员会的成功召开，让群众了解了当前征地政策，打消了心中顾虑，为下一步征地工作顺利开展奠定了良好的基础。（征地拆迁部苏微   供稿）

◆ 经济园区征地拆迁工作推进会召开

————————

4月14日，经济园区邀区规划局、区国土分局、区法院、区教委等相关单位在园区会议室召开2016年征地拆迁工作推进会，就园区2016年征地拆迁工作推进中出现的问题进行了专题研究。会议主要讨论了惠科220KV专线项目、惠科平板显示配套产业园项目、天明组团1-5号道路项目、配套园项目，及园区控规范围内“两违”巡查工作等相关问题。各个参会单位就各自涉及到的工作做出了详细说明，并提出了切实的意见和建议，为园区征地拆迁工作下一步的推进提供了宝贵的意见。（征地拆迁部周鹏  供稿)

◆新康意新材料西南生产基地项目地勘单位进场施工

————————

4月15日，新康意新材料西南生产基地项目地勘单位顺利进场施工。该项目计划总投资约30亿元，投产后年产值不低于60亿元，预计年税收总额3亿元，可解决就业约1000人。项目投产后主要生产偏光片、扩散片、滤光片等光学功能膜及电子保护膜，将形成全国最大复合膜全产业链生产基地，预计10月底主体厂房封顶，年底前试生产。（促建服务部冯永亮  供稿）

◆美利信压铸工业园生产用电项目开工建设

————————

4月15日，重庆美利信压铸工业园生产用电项目正式开工建设。该项目为10千瓦输电线路工程，施工线路从渝南大道C段金竹变电站至产业园明晨大道，供电线路总长约2千米，建设内容包括电缆沟开挖土建工程及电缆敷设、搬迁工作，项目总投资约2000万元，预计今年5月底建成使用。（天明组团盖敏  供稿）

◆美利信压铸工业园电缆沟工程施工协调会召开

————————

4月18日，我司会同区市政园林局、鱼洞街道、渝兴公司、区交巡警等相关单位，在鱼洞街道会议室召开重庆美利信压铸工业园10千瓦新建电缆沟工程施工协调会。该项目长度约2000米，涉及农户十余户及部分菜地。会上，各参会单位针对该工程特点，对施工管理、矛盾协调、安全设施等问题提出了具体要求。（天明组团赵纯鹏   供稿）

◆恒安二期项目按期推动

————————
    截至4月30日，恒安二期项目后加工车间一层梁柱及二层楼面混凝土浇筑完成60%，造纸车间一层楼面钢筋绑扎完成约40％，梁柱浇筑完成50%。整个项目占地30亩，建筑面积约5万方，预计今年年底前项目主体竣工并投入使用。（促建服务部姜楠 供稿）

◆光宇专用车项目厂房建设超前推进

————————
    截至4月30日，光宇专用车项目A、B栋厂房钢结构吊装完成，启动钢结构顶棚安装，辅助用房已完成建设。项目预计今年6月30日前建成投用。（促建服务部王凯 供稿）

### 【党群服务】

◆江津区委组织部参观调研经济园区党群服务中心

————————

4月7日，江津区非公工委书记罗玉珍率队来区调研非公企业党建工作开展情况。期间，罗玉珍一行来到经济园区界石数码产业园，实地参观调研园区党群服务中心、曙光中小企业公共服务平台以及曙光恒升珠宝有限公司的运行情况。罗玉珍对经济园区党群服务中心的建设及运行给予高度评价，并表示希望双方加强沟通交流，互相学习。区委非公共委书记吴章伟陪同调研。（党群中心王梅   供稿）

◆万盛经开区党工委非公工委考察学习经济园区党群服务中心

————————

4月12日，万盛经开区党工委非公工委副书记唐智勇率队来到经济园区党群服务中心考察学习。区委非公共委书记吴章伟陪同考察。唐智勇一行实地参观了园区党群服务中心、曙光中小企业公共服务平台建设和运行情况，详细了解了服务党员群众方面的经验和做法。唐智勇对经济园区党群服务中心的建设及运行情况给予高度赞扬，表示要充分借得园区党群服务中心运行方式和经验。（党群中心王梅   供稿）

◆丰都县县委组织部非公工委一行来经济园区党群服务中心参观调研
————————
    4月13日，丰都县县委组织部副部长、非公工委书记陈明武率队来到我区调研非公企业党建工作开展情况。期间，陈明武一行实地参观调研园区党群服务中心建设、管理运行情况，认真交流了在非公党建工作中好经验、好做法，并表示希望双方加强沟通交流，互相学习。（党群中心王梅   供稿）

### 【企业风采】

◆金显像液晶显示模组生产基地项目---横向拓展我区平板显示终端产品制造

————————

4月1日，金显像液晶显示模组生产基地项目正式签约入驻经济园区界石数码产业园,我区平板显示产业集群再添新军。项目总投资约4亿元，将布局背光产线、邦定产线、玻璃切割、偏光片贴片、注塑、五金等生产线，主要生产7-12寸的中小尺寸显示模组，与惠科1000万台液晶显示器、液晶电视生产基地项目形成互补，横向拓展了我区平板显示终端产品的制造，将大力推动我区平板显示产业发展和进一步打造全市平板显示产业建设基地。且项目通过购买园区思贝儿产业园标准厂房17200平方米工业楼宇进行生产，推动了园区土地资源集约使用及工业楼宇“二次招商”，园区、企业实现双赢。项目投产之日起第一年度产值可达3亿元，第二年度产值达6亿元，第三年度产值达10亿元，预计年税收2000万元，解决就业2000人。目前，项目装修已完成总量的85%，拟于5月底完成部分楼层装修和设备安装调试，6月实现两条生产线试生产，10月前全面完成总体装修、设备调试，实现正式生产。（促建服务部宋喆 供稿）

### 【形势要点】

◆国内产业转移激励政策将出炉

————————

产业转移一揽子鼓励政策将出炉。据《经济参考报》援引权威渠道消息报道，相关部门正在酝酿中西部承接东部沿海地区产业转移的一揽子鼓励政策，目前政策已经基本成型，近期有望正式出炉。报道称，中西部承接产业转移鼓励政策将兼顾产业转出地和转入地两方，从土地、财税、保险、用工等多方面集合发力，引导加工贸易产业从东部沿海地区转向中西部地区。据报道，权威人士表示，“（政府）会给予一系列的鼓励政策，比如说，对承接转移的中西部地区，给予土地使用、税收等方面的优惠，用工方面给予员工培训的支持，降低五险一金缴费比例等。与此同时，也会照顾到沿海地区的需求，允许产业转出之后工业用地可转变为商业、旅游、养老等用途。”中西部地区也已经开始在承接产业转移方面积极部署。以山西为例，山西省将对比其他中西部省份及东南亚国家出台的承接政策，出台“最惠”政策以争取承接产业转移。例如提供费用补贴、简化审批、保障企业用工、降低企业成本等一系列优惠配套措施。据悉，山西省已经自5月4日起分派六个工作小组赴广东、上海、福建、江苏、浙江、山东六省市对接、调研，争取东部六省市加工贸易梯度转移项目落户山西。（综合部 搜集整理）

◆前4个月我国民间投资占比明显下滑

————————

2016年1-4月份，民间固定资产投资82393亿元，同比名义增长5.2%，增速比1-3月份回落0.5个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为62.1%，比去年同期降低3.2个百分点。分地区看，东部地区民间固定资产投资40763亿元，同比增长7.7%，增速比1-3月份回落0.2个百分点；中部地区24036亿元，增长6.8%，增速加快0.6个百分点；西部地区14870亿元，增长2.9%，增速回落0.3个百分点；东北地区2724亿元，下降23.1%，降幅扩大6个百分点。分产业看，第一产业民间固定资产投资2673亿元，同比增长18.1%，增速比1-3月份回落3.4个百分点；第二产业41271亿元，增长6.1%，回落0.6个百分点；第三产业38450亿元，增长3.4%，回落0.3个百分点。第二产业中，工业民间固定资产投资40924亿元，同比增长6.1%，增速比1-3月份回落0.5个百分点。其中，采矿业1222亿元，下降7.1%，增速与1-3月份持平；制造业37357亿元，增长5.4%，增速回落0.9个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业2345亿元，增长28.8%，增速加快7.1个百分点。（综合部 搜集整理）

【关于我们】

《巴南经济园区手机报》由重庆市巴南区经济园区开发建设管理委员会、重庆巴南经济园区建设实业有限公司主办的行业手机报，每月一期，由公司综合部负责编辑发送。若您对本报有任何建议或意见，请致电（023）66215377，感谢您的关注。更多巴南经济园区信息请登录巴南经济园区官网（www.bnjjyq.com）浏览。

总编：胡  骥            主编：胡秀军

责编：王  欢  石荣贵    编辑：刘  燕

校对：邓越利

（◇温馨提示：本报由重庆巴南经济园区免费赠阅，欲退阅可回复“TD”至本发送号。）