重庆数智产业园建设实业有限公司

关于智能装备制造产业园借土回填项目全过程现场监督管理公开询价的函

各单位：

我司现公开对智能装备制造产业园借土回填项目全过程现场监督管理工作进行询价，项目情况如下：

一、询价项目名称

智能装备制造产业园借土回填项目全过程现场监督管理。

二、项目基本情况

智能装备制造产业园借土回填区位于巴南区界石镇，总

占地面积446.6亩，回填后有效使用面积388.8亩。

三、工作内容

（一）工作内容

对智能装备制造产业园借土回填项目实施全过程监督管理。包括:“三控制、三管理、一协调”即:投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。包括不限于：

1、组织召开每周例会；

2、审查回填区倒渣组织设计、（专项）方案、应急救援预案编制；

3、检查回填现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况进行监督管理；

4、审查回填总进度计划和阶段性进度计划；

5、审核机械租赁单位等付款申请，签发支付证书；

6、审查和处理各项变更；

7、复核控制测量成果及保护措施；

8、回填过程进行巡视，并对关键部位、关键工序进行旁站；

9、检查进场的回填材料、设备、构配件的质量;对用于材料进行见证取样；

10、处置发现的质量问题和安全事故隐患；

11、验收隐蔽事项，审查质量检验资料；

12、编写回填区监督管理规划、细则、月报、工作总结，组织整理监督管理文件资料；

13、配合现场跟踪审计和南投公司的具体工作。

（二）特定资格条件及约定

1、需具备建设行政主管部门颁发的市政类监理乙级及

以上资质；

2、现场配备总工程师1名，具有建设行业主管部门颁发的注册监理工程师执业资格证书，总监理工程师需每周至少到项目现场1天；配备现场专员（安全专员）1名，均具备国家建设部颁发的注册监理工程师证书或《重庆市监理工程师岗位证书》，现场专员需每天驻守项目现场，总工程师和现场专员均不压证。

3、项目服务期限暂定30个月。

四、报价函格式

报价单位根据项目工作内容及相关约定条件等情况测算报价费用，按服务期内包干价方式报价，报价时需完全响应项目工作内容和人员安排，不得提出调整意见。

所有响应单位请在2023年 11月 20日上午10时前将本次询价项目的书面报价函、报价单位营业执照、报价单位资格证书盖章密封后送至重庆数智产业园建设实业有限公司工程部。

五、联系人及联系方式

联系人：许老师、曹老师；联系方式：023-66418999。

重庆数智产业园建设实业有限公司

2023年11月16日